KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

*****

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

CHUYÊN ĐỀ TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG KẾT NỐI VÀ ĐẶT SÂN

CẦU LÔNG SMATCH

GVHD:	TS. PHẠM HỮU TÙNG

NHÓM: 	23 – 67PM2

SVTH:	NGUYỄN TUẤN MINH	4003867 – 67PM2

Tháng 01 – Năm 2026

MỤC LỤC

I.	Tổng quan hệ thống	3

1.	Giới thiệu hệ thống:	3

1.1	Mô tả	3

1.2	Phạm vi dự án	3

1.3	Đối tượng sử dụng	3

1.4	Môi trường triển khai	3

1.5	Công cụ sử dụng	4

2.	Yêu cầu:	4

3.	Product backlog:	5

II.	Phân tích	7

1.	Sơ đồ thiết kế hệ thống (System Design)	7

2.	Thuật toán gợi ý trận đấu (Persona-Adaptive Match Recommendation Algorithm)	8

2.1	Mô tả	8

2.2	Mô hình Dữ liệu Đầu vào	8

2.3	Quy trình xử lý	8

2.4	Chi tiết các tham số tính điểm	9

1.	Tương thích Thời gian Stime (Time Compatibility) - Trọng số 35%:	9

2.	Trình độ Thích ứng Sskill (Adaptive Skill) - Trọng số 30%:	9

3.	Mức độ thân thuộc Saffinity (Affinity & Convenience) - Trọng số 20%:	10

4.	Tài chính & Loại Cầu Sfinance (Finance & Equipment) - Trọng số 15%:	10

5.	Đầu ra:	10

III.	Các sprint Goal và Backlog	11

1.	Sprint 1 (30/11/2025 – 07/12/2025)	11

2.	Sprint 2 (7/12/2025 – 14/12/2025)	12

3.	Sprint 3 (14/12/2025 – 21/12/2025)	13

4.	Sprint 4 (24/12/2025 – 31/12/2025)	14

IV.	Quy định và Quy trình	15

1.	Quản lý mã nguồn và quy trình Workflow	15

1.1	Quy trình phát triển tính năng tiêu chuẩn:	15

1.2	Xử lý các tình huống ngoại lệ:	16

2.	Quy tắc lập trình và ứng dụng AI (Cursor & Github Copilot Agent)	16

3.	Quy chuẩn kiểm thử	16

3.1	Unit testing	16

3.2	Integration testing	16

3.3	System testing	17

4.	CI/CD và triển khai hạ tầng	17

4.1	Frontend CI pipeline:	17

4.2	Backend CI/CD pipeline:	17

5.	Tiêu chuẩn tài liệu và OpenAPI	17

V.	Tổng kết	18

1.	Kết quả đạt được	18

2.	Đánh giá ưu, khuyết điểm	18

2.1	Ưu điểm:	18

2.2	Khuyết điểm	18

3.	Hướng phát triển tương lai	18

# Tổng quan hệ thống

## Giới thiệu hệ thống:

### Mô tả

Dự án phát triển hệ thống Smatch Badminton nhằm giải quyết những bất cập trong việc tìm kiếm sân bãi và kết nối cộng đồng người chơi cầu lông tại Việt Nam. Hiện nay, người chơi thường phải phụ thuộc vào việc đăng bài và tìm kiếm thủ công trên các hội nhóm Facebook, dẫn đến việc mất nhiều thời gian để lướt qua hàng tá bài viết mới tìm được sân hoặc nhóm giao lưu phù hợp. Smatch Badminton cung cấp một nền tảng tập trung, cho phép người dùng tương tác trực quan qua bản đồ để tìm sân, đặt chỗ thời gian thực và đặc biệt là tính năng "Match Exchange" – giúp các cá nhân hoặc đội nhóm thiếu người có thể dễ dàng tạo hoặc tham gia các trận đánh giao lưu mà không cần thông qua các phương thức truyền thống rườm rà.

### Phạm vi dự án

- Thị trường: Tập trung duy nhất tại thị trường nội địa Việt Nam trong giai đoạn đầu.

- Nền tảng: Ứng dụng di động đa nền tảng, hỗ trợ đầy đủ trên hệ điều hành iOS và Android.

- Tính năng chính:

  - Tìm kiếm sân cầu lông qua bản đồ tương tác (Interactive Map).

  - Đặt sân trực tuyến với cơ chế khóa chỗ tạm thời trong 10 phút để tránh trùng lịch.

  - Tổ chức và tham gia các trận đấu giao lưu (Exchange Match) dựa trên trình độ và khu vực.

  - Thanh toán trực tuyến an toàn qua cổng thanh toán nội địa.

### Đối tượng sử dụng

Hệ thống Smatch Badminton hướng tới cộng đồng người chơi cầu lông tại Việt Nam, đặc biệt là những cá nhân đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sân bãi hoặc đối tác giao lưu thông qua các phương thức truyền thống như hội nhóm trên mạng xã hội. Đối tượng chính của ứng dụng là những người chơi (Players) mong muốn tìm kiếm địa điểm thi đấu dựa trên sự thuận tiện về vị trí địa lý thông qua bản đồ trực quan thay vì phải lướt qua quá nhiều bài đăng không tập trung. Bên cạnh đó, hệ thống còn phục vụ những người đóng vai trò tổ chức trận đấu (Match Creators), giúp họ dễ dàng thiết lập các trận đấu giao lưu, tìm kiếm thêm thành viên hoặc đối thủ có cùng trình độ mà không mất nhiều thời gian quản lý thủ công.

### Môi trường triển khai

Hệ thống được vận hành trên hạ tầng điện toán đám mây của Amazon Web Services (AWS) nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng cho cả hai nền tảng di động iOS và Android. Để quản lý dữ liệu nghiệp vụ một cách an toàn và nhất quán, ứng dụng sử dụng dịch vụ Amazon RDS làm cơ sở dữ liệu quan hệ chính, lưu trữ thông tin về người dùng, lịch trình sân và các giao dịch đặt chỗ. Nhằm tối ưu hóa hiệu năng và xử lý cơ chế khóa sân tạm thời trong 10 phút một cách chính xác nhất, hệ thống tích hợp Amazon ElastiCache đóng vai trò là lớp đệm (caching) dữ liệu thời gian thực, giúp ngăn chặn tình trạng trùng lịch thi đấu khi có nhiều người cùng thao tác. Toàn bộ tài nguyên đa phương tiện như hình ảnh sân bãi và các tệp tin hệ thống được lưu trữ tập trung trên Amazon S3, giúp tăng tốc độ tải ứng dụng và đảm bảo tính sẵn sàng cao. Quy trình phát triển còn được hỗ trợ bởi GitHub Actions để tự động hóa việc triển khai (CI/CD) từ mã nguồn ExpressJS lên môi trường AWS, giúp hệ thống luôn được cập nhật và vận hành xuyên suốt.

### Công cụ sử dụng

- Frontend: Flutter, Dart

- Backend: NodeJS, ExpressJS

- Công cụ thiết kế UI/UX: Figma, Draw.io

- Công cụ quản lý phiên bản & CI/CD: Git, Github, Github Actions

- Công cụ quản lý và thiết kế cơ sở dữ liệu: DataGrip, PostgreSQL, Redis

- Công cụ phát triển: Cursor, Visual Studio Code, Xcode, Android Studio, Docker, Postman

- Công cụ quản lý dự án: Jira, Google Sheets

- Dịch vụ thứ 3: Firebase (Authentication/Notifications), Mapbox (Bản đồ), Zalopay & VietQR (Thanh toán)

## Yêu cầu:

Danh sách các công việc sẽ được hỗ trợ thực hiện trên các thiết bị di động (iOS và Android)

Chương trình cho phép:

- Khách hàng:

  - Tìm kiếm sân cầu lông trực quan qua bản đồ, tự động định vị vị trí người dùng và hiển thị cụm sân gần nhất.

  - Xem hình ảnh, giá cả, cơ sở vật chất và đánh giá của từng sân khi chạm vào điểm đánh dấu trên bản đồ.

  - Chọn khung giờ còn trống và hệ thống sẽ tự động "khóa" slot trong 10 phút để người dùng hoàn tất thanh toán.

  - Tạo bài đăng tuyển người giao lưu kèm thông tin: Trình độ, thời gian, địa điểm và số lượng người cần tuyển.

  - Duyệt danh sách các trận đấu đang mở và đăng ký tham gia trực tiếp trên ứng dụng.

  - Theo dõi danh sách các trận đấu đã đặt, xem lại hóa đơn và mã QR để check-in tại sân.

  - Tích hợp thanh toán nhanh qua Zalopay hoặc quét mã VietQR để xác nhận đặt sân tức thì.

- Hệ thống:

  - Tự động gửi thông báo khi đặt sân thành công, có người tham gia trận đấu giao lưu hoặc khi yêu cầu được phê duyệt.

  - Cập nhật trạng thái sân trống và số lượng thành viên trong trận đấu theo thời gian thực để tránh xung đột dữ liệu.

Yêu cầu phi chức năng bao gồm thiết kế giao diện tương thích với cả thiết bị iOS và Android, giao diện cần phải theo tông màu xanh lá - trắng. Vấn đề hiệu năng cần được đảm bảo với thời gian tải bản đồ và dữ liệu sân bãi nhanh chóng, không bị trễ khi người dùng di chuyển khu vực tìm kiếm trên map.

## Product backlog:

| ID | User Story | Description | Priority | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB-01 | As a Player, I want to explore a map populated with court locations, so that I can find a place to play based on geographical convenience. | This user story focuses on the primary navigation interface. It aims to replace boring list searches with an interactive visual experience where users can pan, zoom, and identify court clusters in their city. | Critical |  |
| AB-02 | As a Player, I want to tap a marker to see specific court info, so that I can check prices, facilities and reviews before booking. | This user story focuses on providing the necessary metadata such as pricing, address, and imagery directly within the map context. It aims to bridge the gap between finding a location and making a purchase decision without forcing the user to navigate away. | Critical | AB-01 |
| AB-03 | As a Player, I want to select a time slot and see if it's available, so that I don't accidentally try to book a busy court. | This user story focuses on the payment experience. Our aim is to build a simple, effortless way for users to pay. We must ensure the process is secure and that a booking is officially confirmed only once the money has actually gone through. | Critical |  |
| AB-04 | As a Player, I want to organize a pickup game, so that I can find partners to play and socialize with. | This user story focuses on the "Exchange" aspect of the system. It aims to allow users who don't have a full team to create a public listing (looking for a partner/opponent) attached to a specific time or court preference. | Critical |  |
| AB-05 | As a user, I want to select my seat on the plane so that I can choose my preferred location. | This user story focuses on the "Exchange" aspect of the system. It aims to allow users who don't have a full team to create a public listing attached to a specific time or court preference. | Critical |  |
| AB-06 | As a Player, I want to browse and join open match requests, so that I can play without organizing the whole event myself | This user story focuses on connecting players together. It aims to facilitate the interaction between a user browsing the "Match Board" and the match creator, handling the logic of filling open spots in a game. | Critical |  |
| AB-07 | As a Player, I want to see a list of my past and upcoming games, so that I can track my schedule. | This user story focuses on user retention and organization. It aims to provide a dedicated dashboard where users can view their confirmed schedule, see the status of their match requests, and access past invoices. | High |  |
| AB-08 | As a Player, I want to be notified when my booking is confirmed or someone joins my match, so that I stay updated without checking the app constantly | This user story focuses on user engagement and real-time feedback. It aims to leverage device notifications to alert users of critical status changes, such as a successful payment or a new player joining their hosted match. | Moderate |  |

# Phân tích

## Sơ đồ thiết kế hệ thống (System Design)

## Thuật toán gợi ý trận đấu (Persona-Adaptive Match Recommendation Algorithm)

### Mô tả

Thuật toán gợi ý trận đấu thích ứng sử dụng mô hình tính điểm xác suất thích ứng để đưa ra điểm số của một trận đấu dựa trên lịch sử trận đấu của một người dùng. Thay vì chỉ dựa vào các thông số cài đặt cứng trong hồ sơ, thuật toán phân tích lịch sử trận đấu để xây dựng “Persona” (Chân dung hành vi) của người dùng, từ đó đưa ra các gợi ý phù hợp với thói quên thực tế về thời gian, trình độ và mức chi tiêu. Thuật toán được thiết kế để đảm bảo các mục tiêu cốt lõi sau:

  - Cá nhân hóa cao: Ưu tiên thói quen chơi thực tế hơn là thông tin tự khai báo

  - Bảo vệ trải nghiệm: Ngăn chặn chênh lệch trình độ (mismatch) nghiêm trọng ở phân khúc cao thủ

  - Hỗ trợ người mới: Có cơ chế "Confidence Factor" để cân bằng giữa người dùng mới (chưa có dữ liệu) và người dùng lâu năm

### Mô hình Dữ liệu Đầu vào

Thuật toán yêu cầu 3 nguồn dữ liệu chính để vận hành:

- Danh sách các trận đấu:

- Status: Trạng thái (Phải là OPEN)

- Attributes: Giờ bắt đầu, Địa điểm (Toạ độ), Giá, Trình độ yêu cầu, Loại cầu

- Social: Host ID, Court ID

- Hồ sơ người dùng tĩnh:

- Claimed Skill: Trình độ tự nhận (ví dụ: TBY, KHA)

- Gender: Giới tính (dùng cho bộ lọc cứng)

- Location: Vị trí hiện tại

- Persona người dùng động:

- Confidence Factor (C): Hệ số tin cậy (0.0 - 1.0) dựa trên số lượng trận đã đấu

- Time Vector: Bản đồ phân phối xác suất giờ chơi (ví dụ: { "Morning": 0.8, "Evening": 0.2 })

- Effective Skill (Seff): Trình độ thực tế trung bình được tính toán từ lịch sử

- Spending Power: Mức chi tiêu trung bình cho một buổi chơi

- Social Graph: Danh sách Host và Sân quen thuộc

### Quy trình xử lý

Thuật toán chạy theo 2 giai đoạn cho mỗi yêu cầu tìm trận của người dùng, trong đó bao gồm giai đoạn 1: Bộ lọc cứng (Hard Filtering) và giai đoạn 2: Bộ máy tính điểm (Scoring Engine). Ở giai đoạn 1, thuật toán sẽ loại bỏ các trận đấu không hợp lệ dựa trên 3 thông số: trạng thái, giới tính và địa điểm, sau đó, thuật toán sẽ tiến hành xếp hạng mức độ phù hợp của từng trận đấu dựa trên thang điểm 100.

- Giai đoạn 1: Bộ lọc cứng (Hard Filtering)

- Trạng thái: Loại bỏ nếu status != OPEN hoặc startTime < Now + travelTime

- Giới tính: Loại bỏ nếu định dạng trận đấu không phù hợp giới tính (ví dụ: Nam không thể vào Kèo Đôi Nữ)

- Địa lý (Geo-fencing): Loại bỏ nếu khoảng cách > Bán kính tối đa (mặc định 15km)

- Giai đoạn 2: Bộ máy tính điểm (Scoring Engine)

Score=Stime×0.35+Sskill×0.3+Saffinity×0.2+(Sfinance×0.15)

### Chi tiết các tham số tính điểm

  - Tương thích Thời gian Stime (Time Compatibility) - Trọng số 35%:

Ở đây thuật toán sẽ tính toán mức độ phù hợp về thời gian thông qua việc xây dựng một bảng phân phối xác suất. Một ngày sẽ được chia thành 6 bucket tương ứng:

- Early: 5-8 AM

- Morning: 8-11 AM

- Lunch: 11AM - 2PM

- Afternoon: 2-5 PM

- Evening: 5-9 PM

- Late: 9 PM+

Sau đó, thuật toán sẽ tiến hành tính toán xác suất thời gian của người dùng, ví dụ người dùng đã chơi 10 trận trong đó 8 vào buổi sáng và 2 buổi chiều. Từ đó đưa ra User Vector: { Morning: 0.8, Evening: 0.2, Others: 0.0 }. Dựa trên User Vector, điểm số của một trận đấu sẽ được tính như sau, đầu tiên, xác định bucket của trận đấu, tiếp theo, điểm số được tính theo công thức:

Score=100× User Probability for Selected time bucket

Điểm số càng cao thì độ tương thích về thời gian càng cao, và ngược lại, nếu điểm số bằng 0 trận đấu đó sẽ được loại bỏ.

  - Trình độ Thích ứng Sskill (Adaptive Skill) - Trọng số 30%:

Bước đầu, thuật toán sẽ xác định hệ số tin cậy dựa trên số lượng trận đấu người dùng đã tham gia, hệ số này được xác định qua công thức:

C=min1,NX

Trong đó, C sẽ có giá trị từ 0 đến 1, N là số lượng trận đấu người dùng đã tham gia và X là số lượng trận đấu tham gia mà người dùng sẽ được coi là kỳ cựu (veteran), mặc định sẽ là 10. Giá trị C sẽ được đánh gia như sau: Nếu bằng 0 (Newcomer), thuật toán sẽ bỏ qua lịch sử chơi của ngừoi dùng và dựa trên hoàn toàn thiết lập tài khoản để tính toán; Nếu C bằng 0.5 (Intermediate), thuật toán sẽ dựa trên 50% lịch sử đấu và 50% thông tin tài khoản; Nếu C bằng 1, thuật toán sẽ dựa trên hoàn toàn 100% lịch sử đấu.

Trình độ sẽ được chia làm bảng giá trị sau:

| Skill level | Value | Group |
| --- | --- | --- |
| NEWBIE | 10 | Low |
| Y | 20 | Low |
| Y+ | 30 | Low |
| TBY | 40 | Mid |
| TBY+ | 50 | Mid |
| TB | 60 | Mid |
| TB+ | 70 | High |
| TBK | 80 | High |
| KHA | 90 | High |
| GIOI | 100 | Pro |

Từ đó, thuật toán sẽ tiến hành tính trình độ thực tế (Seff) theo công thức sau:

Seff=ClaimedSkill×1-C+(HistoryAvgSkill×C)

Sau đó, tiếp tục tính chênh lệch giữa trình độ thực tế và trình độ trong trận đấu:

Difference=|Seff-MatchSkill|

Thuật toán áp dụng đường cong thích ứng với yêu cầu cốt lõi là “Chính xác cho người chơi trình độ cao, linh hoạt cho người chơi trình độ thấp/trung bình”. Ở đây, những người chơi trình độ cao (TB+, TBK, KHA, GIOI) rất nhạy cảm với sự chênh lệch kỹ năng, một người chơi chuyên nghiệp sẽ cảm thấy nhàm chán khi chới với một người chơi trung bình và làm giảm chất lượng trận đấu cũng như cảm xúc của người tham gia. Vậy nên chiến lược ở đây là Strict Penalty (hình phạt nghiêm khắc)  và công thức được sử dụng như sau:

Nếu Difference≤5:

Sskill=100

Nếu Difference>10:

Sskill=0

Nếu 6≤Difference≤10:

Sskill=100-((Diff-5)×20)

Và đối với những người chơi trung bình, họ có thể được xếp trận linh hoạt hơn trong nhóm Low/Mid và công thức được sử dụng như sau:

Sskill=100-(Diff×3)

  - Mức độ thân thuộc Saffinity (Affinity & Convenience) - Trọng số 20%:

Hệ số này được đánh giá qua sự thuận tiện trong việc di chuyển và yếu tố xã hội: Khoảng cách địa lý: điểm được tính theo khoảng cách của trận đấu và vị trí hiện tại (càng xa điểm càng thấp); Yếu tố xã hội: ở đây là mức độ quen với host của trận đấu này, nếu đã từng chơi sẽ được 25 điểm thưởng và từng chơi ở sân này sẽ nhận được 10 điểm thưởng.

  - Tài chính & Loại Cầu Sfinance (Finance & Equipment) - Trọng số 15%:

Hệ số này được đánh giá trên khả năng chi trả cho một trận đấu và sở thích về loại cầu được sử dụng. Trong đó, các thông số sẽ được đánh giá như sau:

- Giá:

  - PMatch≤PUserAvgSpend : 100 điểm

  - PMatch>PUserAvgSpend : Điểm sẽ giảm theo chênh lệch phần trăm

- Cầu: Cộng điểm thưởng nếu loại cầu trùng khớp hoàn toàn với loại cầu người dùng thường chơi

  - Đầu ra:

Đầu ra sẽ được thiết lập như sau:

- Ngưỡng loại bỏ: Các trận đấu có tổng điểm nhỏ hơn 40 sẽ bị loại bỏ

- Dán nhãn: Các trận đấu tổng điểm lơn hơn 85 sẽ được gắn nhãn “Perfect Match”

- Sắp xếp: Kết quả trả về được sắp xếp theo tổng điểm giảm dần

# Các sprint Goal và Backlog

## Sprint 1 (30/11/2025 – 07/12/2025)

- Goal: First sprint focuses on establishing the spatial infrastructure of the system by integrating Mapbox and PostGIS to enable interactive map navigation and court clustering. A critical technical objective is the implementation of a real-time concurrency control mechanism using Redis, which allows the system to temporarily lock time slots for ten minutes during the selection process to ensure transaction uniqueness and prevent double bookings.

- Sprint Backlog:

| ID | Task | Due date | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-1 | Map Integration: Install and configure Mapbox SDK | 30/11/2025 | 3 |
| SM-2 | PostGIS View/Function: Create a spatial View or SQL Function | 30/11/2025 | 3 |
| SM-3 | Tile Server Config: Deploy and configure pg_tileserv to expose the court layer to the public internet | 31/11/2025 | 3 |
| SM-4 | Clustering: Configure the Mapbox SDK to cluster the vector points received from the tile server | 31/11/2025 | 5 |
| SM-5 | GET /courts/:id: Create an endpoint to retrieve full details (images, amenities, pricing) for a specific court (Tiles usually only carry minimal data to stay light) | 31/11/2025 | 3 |
| SM-6 | Layer Styling: Define style layers (circles/icons) in the mobile map SDK to render the vector tiles | 31/11/2025 | 3 |
| SM-7 | Interaction: Add "OnPress" listeners to the vector layer to capture the Court ID from the tile feature properties | 01/12/2025 | 5 |
| SM-8 | Bottom Sheet: Create a modal/bottom sheet that slides up when a marker is tapped | 01/12/2025 | 5 |
| SM-9 | Data Binding: Fetch and display full details (Name, Price, Photos) using the ID retrieved from the tile click. | 02/12/2025 | 3 |
| SM-10 | Navigation: Link "Book Now" and "Direction" buttons | 02/12/2025 | 3 |
| SM-11 | Slot Grid: Build a UI grid displaying time slots for the selected date | 03/12/2025 | 5 |
| SM-12 | GET /courts/:id/availability: Endpoint to fetch booked/locked slots for a specific date | 04/12/2025 | 3 |
| SM-13 | Visual Lock: Implement a countdown timer in the UI when a user selects a slot (locks for 10 mins) | 05/12/2025 | 3 |
| SM-14 | POST /bookings/lock: Endpoint to create a temporary hold on a slot | 06/12/2025 | 3 |
| SM-15 | State Styling: Gray out past/booked slots; highlight "locked" slots | 07/12/2025 | 3 |
| SM-16 | Concurrency Logic: Implement a TTL (Time-To-Live) mechanism (e.g., Redis or DB timestamp check) to auto-expire locks after 10 mins | 07/12/2025 | 5 |

## Sprint 2 (7/12/2025 – 14/12/2025)

- Goal: In the second sprint, the development priority shifts to completing the core transactional workflow and integrating the ZaloPay gateway for seamless online payments. This phase involves enforcing server-side business rules, such as the minimum booking duration, and setting up automated webhooks and socket events to provide users with instant status updates and a comprehensive view of their booking history.

- Sprint Backlog:

| ID | Task | Due date | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-17 | POST /api/bookings: Endpoint to validate a list of slots (ensure all are available and form a contiguous block) | 08/12/2025 | 3 |
| SM-18 | Business Logic: Enforce the "Minimum 30 minutes" rule server-side to prevent API bypass | 08/12/2025 | 3 |
| SM-19 | Multi-Select UI: Update the grid to allow selecting multiple contiguous time slots | 09/12/2025 | 3 |
| SM-20 | Validation Logic: Implement client-side check to prevent selecting less than 30 minutes | 09/12/2025 | 3 |
| SM-21 | Frontend: Create a confirmation screen summmarizing the booking information and asking for name (required) and phone number (optional) | 10/12/2025 | 3 |
| SM-22 | POST /api/payments/create: Construct payload (appid, apptransid, amount, mac) and call ZaloPay API to get the qr_code string | 10/12/2025 | 3 |
| SM-23 | Webhook (Callback): Create POST /api/payments/callback to handle ZaloPay's server-to-server notification | 11/12/2025 | 5 |
| SM-24 | Frontend: Render the QR code string received from the backend (using a QR code library) with a 10 minutes payment timer | 11/12/2025 | 5 |
| SM-25 | Frontend: Poll the backend or listen for a socket event to auto-detect when payment succeeds and navigate to payment status screen upon success or failure | 12/12/2025 | 3 |
| SM-26 | Navigation: Link "Book Now" and "Direction" buttons | 13/12/2025 | 3 |
| SM-27 | Frontend: Create basic user profile screen (Avatar, Name and Other features as a section) | 14/12/2025 | 5 |
| SM-28 | Frontend: Create history tab with list view of bookings seperated “Upcoming” and “Past” including status tag for booking status | 14/12/2025 | 3 |

## Sprint 3 (14/12/2025 – 21/12/2025)

- Goal: The third sprint is dedicated to enhancing user security and discovery through the implementation of multi-platform Firebase authentication and a high-performance search engine. By leveraging AWS S3 for media storage and utilizing Redis to cache popular search results, the application provides a personalized environment where players can manage their profiles, contribute reviews, and find courts using intelligent fuzzy search capabilities.

- Sprint Backlog:

| ID | Task | Due date | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-29 | Frontend: Implement UI for user review and enhance current reviews displaying mechanism | 14/12/2025 | 3 |
| SM-30 | Asset Management: Set up storage (e.g., AWS S3) for court and profile, reviews images | 15/12/2025 | 3 |
| SM-31 | Backend: Write server-side logic to link existing anonymous user to logged in user with credentials | 16/12/2025 | 5 |
| SM-32 | Frontend: Design and implement UI for profile, sign up, sign in page | 17/12/2025 | 5 |
| SM-33 | Backend: Implement GET route for handling search function (Fuzzy search)light) | 18/12/2025 | 3 |
| SM-34 | Frontend: Desgin and implement UI for floating search bar with detailed search results and profile icon | 19/12/2025 | 3 |
| SM-35 | Authentication: Create and configure project on Firebase (Android, IOS, Web) and Facebook developer | 20/12/2025 | 5 |
| SM-36 | Backend: Implement authentication routes for regular users with credentials or platform login and anonymous users | 20/12/2025 | 5 |
| SM-37 | Backend: Develop addition GET route on searching to return realtime suggestion and popular courts (Redis caching) | 21/12/2025 | 8 |

## Sprint 4 (24/12/2025 – 31/12/2025)

- Goal: The final sprint aims to perfect the peer-to-peer connection features by finalizing the Exchange Match logic and introducing sophisticated schedule conflict prevention to ensure no overlapping bookings. This iteration also focuses on system optimization, including automated image compression services and the refinement of data integrity, while streamlining the onboarding process by auto-populating user data from social identities.

- Sprint Backlog:

| ID | Task | Due date | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-38 | Backend: Fix the data integrity problem related to anonymous user that have been created | 25/12/2025 | 3 |
| SM-39 | Infrastructure: Integrate LocalStack service to simulate S3 locally for development | 25/12/2025 | 3 |
| SM-40 | Utility: Implement an image compression service (Resize to max 1920x1080/500x500, JPEG Quality 80) to handle uploads before storage | 26/12/2025 | 3 |
| SM-41 | Align Enums for SkillLevel (TBY...GIOI) and PlayerFormat to match new business rules | 27/12/2025 | 5 |
| SM-42 | Update MatchPlayerStatus enum to include PENDING_PAYMENT and EXPIRED | 27/12/2025 | 3 |
| SM-43 | API: Implement POST /api/matches/{id}/payment to create ZaloPay orders for match joining (100% upfront fee) | 28/12/2025 | 3 |
| SM-44 | API: Implement GET /api/matches/{id}/payment/{paymentId}/status for status queries | 29/12/2025 | 5 |
| SM-45 | Implement Schedule Conflict Prevention, ensure a user cannot join a match if they have an overlapping ACCEPTED match on the same day | 30/122025 | 5 |
| SM-46 | Update GET /api/matches to automatically filter out matches the authenticated user has already joined | 30/12/2025 | 3 |
| SM-47 | API: Implement POST /api/auth/me/photo to handle images uploading for profile and matche images | 31/12/2025 | 5 |
| SM-48 | Auth Logic: Update login flow to auto-populate username and photoUrl from Google identity for users with empty fields | 31/12/2025 | 8 |

# Quy định và Quy trình

## Quản lý mã nguồn và quy trình Workflow

Dự án được phân tách thành hai kho lưu trữ độc lập trên GitHub: smatch-frontend (Flutter) và smatch-backend (NodeJS). Quy trình làm việc tuân thủ mô hình Git Flow cải tiến.

### Quy trình phát triển tính năng tiêu chuẩn:

Mọi thay đổi mã nguồn phải bắt đầu từ một yêu cầu cụ thể trong Product Backlog:

- Issue Tracking: Khởi tạo Issue trên GitHub với đầy đủ mô tả công việc và tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria).

- Branching Strategy: Tách nhánh từ develop. Tên nhánh sử dụng lowercase, phân tách bằng dấu gạch ngang:

- feature/ab-xx-description (Phát triển tính năng)

- fix/issue-id-description (Sửa lỗi)

- refactor/module-name (Tối ưu hoá mã nguồn)

- Atomic Commits: Mỗi commit chỉ giải quyết một đơn vị công việc nhỏ. Thông điệp commit phải bắt đầu bằng loại hình thay đổi (ví dụ: feat:, fix:, docs:) kèm mã Issue.

- Pull Request (PR) & Peer Review: Thực hiện PR vào develop. Yêu cầu bắt buộc:

- Vượt qua toàn bộ các Job trong CI pipeline

- Được phê duyệt bởi ít nhất 01 thành viên khác

- Xử lý triệt để các phản hồi (Comment) trước khi merge

### Xử lý các tình huống ngoại lệ:

Các ngoại lệ cần được xử lý theo quy trình được đề cập như sau:

- Hotfix khẩn cấp: Khi phát hiện lỗi nghiêm trọng trên nhánh main, cho phép tách nhánh hotfix/ trực tiếp từ main. Sau khi hoàn tất, phải thực hiện merge ngược lại cả main và develop

- Hủy bỏ Task: Issue phải được đóng với nhãn wontfix. Toàn bộ mã nguồn liên quan trên nhánh feature phải được dọn dẹp để tránh gây nhiễu lịch sử Git

- Xung đột mã nguồn (Conflicts): Lập trình viên có trách nhiệm rebase hoặc merge nhánh develop mới nhất vào nhánh cá nhân và giải quyết xung đột cục bộ trước khi yêu cầu Review

## Quy tắc lập trình và ứng dụng AI (Cursor & Github Copilot Agent)

Dự án khuyến khích sử dụng Cursor để tăng tốc độ phát triển nhưng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ thông qua quy trình 3 giai đoạn:

- Giai đoạn đặc tả (Spec): Soạn thảo tệp .md mô tả logic tính năng. Đối với các thay đổi phức tạp, cần liệt kê danh sách các tệp tin sẽ tác động để AI có ngữ cảnh chính xác

- Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning): Sử dụng Chat Interface để thảo luận phương án triển khai. Lập trình viên phải phê duyệt logic trước khi cho phép AI can thiệp vào mã nguồn

- Giai đoạn Thực thi (Agent Mode): Chỉ kích hoạt Agent Mode khi kế hoạch đã rõ ràng. Sau khi AI hoàn tất, lập trình viên bắt buộc kiểm tra lại:

- Định dạng mã (Formatting)

- Các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn (Hardcoded secrets, SQL Injection)

- Việc tuân thủ Clean Code (Naming convention, SOLID principles)

## Quy chuẩn kiểm thử

Việc kiểm thử được thực hiện theo cấu trúc đa tầng nhằm kiểm soát chất lượng từ mức module nhỏ nhất đến toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Toàn bộ mã nguồn mới phải đi kèm với các bộ kiểm thử tương ứng để đảm bảo tính ổn định bền vững của hệ thống.

### Unit testing

Lập trình viên có trách nhiệm thực hiện kiểm thử đơn vị cho các hàm và logic xử lý biệt lập nhằm xác minh tính đúng đắn của các đơn vị mã nguồn nhỏ nhất trước khi tích hợp. Các bài thử nghiệm phải đảm bảo tính độc lập hoàn toàn, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như cơ sở dữ liệu hay kết nối mạng. Tốc độ thực thi phải đạt mức tối ưu (ms) và độ bao phủ mã nguồn (code coverage) cần đạt tối thiểu 80% đối với các module xử lý logic nghiệp vụ quan trọng.

### Integration testing

Kiểm tra khả năng tương tác và phối hợp giữa các thành phần khác nhau trong hệ thống (như Controller phối hợp với Service, Service với Repository) hoặc tương tác với các dịch vụ ngoại vi và cơ sở dữ liệu. Phải sử dụng môi trường kiểm thử độc lập với dữ liệu giả lập (mock data) hoặc cơ sở dữ liệu dùng riêng cho testing để tránh ảnh hưởng đến dữ liệu thực tế. Toàn bộ các phản hồi từ API bên thứ ba phải được mô phỏng chính xác theo tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp.

### System testing

Xác minh toàn bộ hệ thống hoạt động đúng theo các kịch bản người dùng (User Stories) trong Product Backlog, bao gồm cả trải nghiệm trên giao diện người dùng và sự phản hồi từ hạ tầng backend. Thực hiện kiểm thử trên môi trường Staging (tiệm cận với Production). Quy trình phải bao quát toàn bộ luồng nghiệp vụ từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu xuyên suốt hệ thống và khả năng xử lý đồng thời cơ bản.

## CI/CD và triển khai hạ tầng

Hệ thống tự động hoá toàn bộ quy trình kiểm soát chất lượng và deploy cần được set up bằng Github Actions ở cả hai repo và cần phải tuân thủ chặt chẽ các job sau.

### Frontend CI pipeline:

Mọi PR tại repository Frontend sẽ kích hoạt các Job sau:

- Linting & Analysis: Kiểm tra chuẩn code Dart/Flutter

- Test Suite: Chạy toàn bộ Unit và Widget tests

- Build Verification: Thực hiện xây dựng ứng dụng ở chế độ release cho cả Android (APK/Bundle) và iOS (No-codesign) để đảm bảo mã nguồn tương thích hoàn toàn với các SDK nền tảng và không có lỗi biên dịch tiềm ẩn

### Backend CI/CD pipeline:

- Linting & Analysis: Kiểm tra chuẩn code Dart/Flutter

- Test Suite: Chạy toàn bộ Unit và Widget tests

- Build Verification: Thực hiện xây dựng ứng dụng ở chế độ release cho cả Android (APK/Bundle) và iOS (No-codesign) để đảm bảo mã nguồn tương thích hoàn toàn với các SDK nền tảng và không có lỗi biên dịch tiềm ẩn

- CI: Tự động chạy Integration Tests và kiểm tra tính nhất quán của schema cơ sở dữ liệu.

- CD (Continuous Deployment): Khi mã nguồn được merge vào nhánh main, hệ thống tự động:

- Kết nối qua SSH tới AWS EC2

- Thực hiện docker-compose down và up –build (hoặc khởi động lại qua PM2)

- Chạy migration để cập nhật cơ sở dữ liệu nếu có

## Tiêu chuẩn tài liệu và OpenAPI

- README.md: Phải chứa: Hướng dẫn cài đặt, Danh sách biến môi trường (.env.example)

- API Documentation: Sử dụng OpenAPI/Swagger. Mọi thay đổi về Endpoint, Request Body hoặc Response Schema phải được cập nhật đồng thời trong mã nguồn để tài liệu tự động phản ánh trạng thái mới nhất và version cần được thay đổi theo các cập nhật về tính năng, cũng như changelog cần được viết tóm tắt cho mỗi phiên bản

# Tổng kết

## Kết quả đạt được

Dựa trên đối chiếu giữa Product Backlog và thực tế triển khai, dự án Smatch đã đạt mức hoàn thiện 95%:

- Tính năng Critical (AB-01 đến AB-06): Hoàn thành 100%. Toàn bộ luồng nghiệp vụ từ bản đồ, đặt chỗ thời gian thực đến thanh toán ZaloPay đã vận hành ổn định.

- Sprint Backlog: Hoàn thành 48/48 tác vụ (SM-01 đến SM-48). Các yêu cầu về hạ tầng AWS, đồng bộ hóa Redis và nén ảnh tự động đã được tích hợp thành công.

- Hạ tầng: Hệ thống CI/CD đã giúp giảm 70% thời gian triển khai thủ công và loại bỏ các lỗi biên dịch trên môi trường thực tế.

## Đánh giá ưu, khuyết điểm

### Ưu điểm:

- Độ tin cậy cao: Quy trình Testing đa tầng (Unit, Integration, System) giúp phát hiện lỗi sớm trước khi lên Production.

- Công nghệ tiên tiến: Việc sử dụng Redis để khóa slot và thuật toán gợi ý Persona-Adaptive mang lại trải nghiệm người dùng khác biệt so với các giải pháp truyền thống.

- Khả năng bảo trì: Mã nguồn tuân thủ Coding Convention nghiêm ngặt, thuận tiện cho việc bàn giao hoặc mở rộng đội ngũ.

### Khuyết điểm

- Tối ưu hóa tài nguyên: Việc build app và kiểm thử trên CI tiêu tốn khá nhiều tài nguyên hệ thống, cần tối ưu hóa thời gian thực thi của các Job.

- Tính linh hoạt của thuật toán: Thuật toán gợi ý hiện tại vẫn dựa trên các tham số tĩnh, chưa tự động học hỏi từ những thay đổi hành vi tinh vi của người dùng trong thời gian dài.

## Hướng phát triển tương lai

Dựa trên các kết quả đạt được, cũng như đánh giá được ưu và nhược điểm của dự án hiện tại, nhóm phát triển sẽ tiếp tục nâng cấp và cải tiến theo các hạng mục sau:

- Chuyển đổi sang AI-Driven Recommendation: Thay thế thuật toán tính điểm hiện tại bằng mô hình Machine Learning (Collaborative Filtering & Deep Learning). Hệ thống sẽ tự học từ hàng triệu lượt tương tác để đưa ra các gợi ý trận đấu mang tính cá nhân hóa tuyệt đối, cải thiện hiệu suất kết nối người dùng.

- Tối ưu hóa hiệu năng toàn diện: Nâng cấp hạ tầng xử lý hình ảnh qua CDN và thực hiện tối ưu hóa sâu (Deep Optimization) cho giao diện bản đồ khi hiển thị hàng ngàn điểm dữ liệu cùng lúc.

- Mở rộng tính năng mạng xã hội: Phát triển hệ thống xếp hạng người chơi (ELO System) và quản lý câu lạc bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái cầu lông toàn diện và thông minh.